# Guia de Estudos — Engenharia de Dados

Edição corrigida e reorganizada — do estado atual do projeto até a conclusão.

| Ficha do documento |  |
| --- | --- |
| Projeto | Pipeline de Audições — Last.fm (+ Spotify) → MinIO → Apache Airflow → PostgreSQL |
| Substitui | A versão anterior do guia, escrita antes da escolha do projeto (apontava para uma pipeline de vendas com origem OLTP) |
| Fontes de verdade | PRD v0.2 (jun/2026) · README do repositório · documento de stacks |
| Ponto de partida | Fase 0 concluída · PRD v0.2 escrito · código do ETL escrito (extract / transform / load), ainda não executado |
| Data | Julho de 2026 |

# Sumário

Parte I — Diagnóstico e ponto de partida

1. O que esta edição corrige (leia primeiro)

2. O destino corrigido: arquitetura e princípios

3. Onde você está agora (status → o que falta)

4. Mapa de leituras (corrigido)

Parte II — Roteiro por fases

Fase 0 — O mapa antes do território  ·  concluída

Fase 1 — Python para dados  ·  você está aqui

Fase 2 — SQL e PostgreSQL  ·  ajustada

Fase 3 — Docker e MinIO  ·  subir a infra

Fase 4 — Airflow: fechar o núcleo

Fase 4b — Spotify  ·  opcional

Fase 5 — Qualidade e confiabilidade

Fase 6 — Acabamento e portfólio

Parte III — Planejamento e referências

5. Ritmo sugerido — do ponto atual à conclusão

6. Armadilhas comuns — as deste projeto

7. Recursos por tópico (atualizados)

PARTE I — DIAGNÓSTICO E PONTO DE PARTIDA

# 1. O que esta edição corrige (leia primeiro)

A primeira versão deste guia foi escrita antes de o projeto ser escolhido e adotou como destino o exemplo didático do documento de stacks: uma pipeline de vendas extraindo de um Postgres de origem (OLTP), com fato_vendas e a DAG pipeline_vendas. O projeto que existe de verdade — definido no PRD v0.2 e já em andamento no repositório — é outro: a fonte é a API do Last.fm (com o Spotify como segunda fonte opcional), não há banco de origem a simular, e o warehouse é um esquema constelação (fato_audicoes + fato_top_spotify compartilhando dimensões). Seguir o guia antigo ao pé da letra levaria você a construir peças que o projeto não usa (banco de pedidos) e a pular etapas de que ele depende (backfill, idempotência, OAuth).

## As sete correções desta edição

- Todas as fases, checkpoints e nomes (DAGs, tabelas, buckets, scripts) agora apontam para a pipeline de audições do repositório.

- Fase 2: removida a montagem de um Postgres de origem com tabela de pedidos — o sistema de origem aqui é uma API; o Postgres entra só como warehouse e como banco de metadados do Airflow.

- Fase 4: adicionado o que faltava para concluir o núcleo — carga histórica (backfill), carga incremental com janela from/to e prova de idempotência.

- Nova Fase 4b (opcional): Spotify com OAuth, as restrições da API em 2026 e a segunda DAG.

- Fase 5: as validações agora são as que fazem sentido para estes dados — inclusive o que não validar.

- Fase 6: o checklist final passa a ser a definição de pronto do PRD (§8).

- Nova seção “Onde você está”: o roteiro parte do progresso real, em vez de recomeçar do zero.

# 2. O destino corrigido: arquitetura e princípios

A ideia central não muda: você não lê os dois livros do início ao fim para só depois praticar. O projeto é o destino e a teoria entra sob demanda, na fase em que você precisa dela. O que muda é o destino — agora, o verdadeiro:

Last.fm API → [Airflow] → MinIO raw (JSON · bronze) → [Airflow] → MinIO processed (Parquet · prata) → [Airflow] → PostgreSQL analítico (ouro: fato_audicoes + dimensões) → Consumo (SQL / dashboard) Spotify API (opcional) ····· enriquece dim_artista / dim_faixa · alimenta fato_top_spotify

## Os seis princípios (inalterados)

- Construa cedo, mesmo que feio. Código rodando desde a primeira semana.

- Intercale teoria e prática. O capítulo da semana é o que você vai implementar naquela semana — não antes, não depois.

- Aprofunde “just-in-time”. O suficiente para a próxima entrega; volte depois.

- SQL é diário. Mesmo 15 minutos contam — é a habilidade mais cobrada.

- Documente enquanto faz. Prints e README conforme avança; deixar para o fim sempre dá errado.

- Git e ambientes virtuais desde o dia 1 (RNF6 do PRD) — o repositório é o portfólio.

# 3. Onde você está agora (status → o que falta)

Três coisas estão prontas: o modelo mental (Fase 0), o PRD e o código do ETL. Todo o resto é plano no papel — nada foi executado ainda. Por isso a tabela distingue escrito de provado: um script que nunca rodou conta como intenção, não como entrega. É essa distância que o roteiro a seguir atravessa, começando pela vitória mais barata (Fase 1) e subindo a infra antes de plugar o ETL.

| Entrega | Situação | Como validar / onde é tratada |
| --- | --- | --- |
| Modelo mental e arquitetura (Fase 0) | Feita | Doc de stacks + PRD §1–3 |
| PRD v0.2 (escopo, APIs, modelo, fluxo) | Escrito | É o contrato do projeto — as fases citam as seções dele |
| Esqueleto do repositório: docker-compose.yml, schema.sql, estrutura de pastas | Escrito, não executado | Fase 3 — subir e conferir |
| Infra no ar (MinIO + Postgres analítico + Airflow) | Não iniciada | Fase 3: docker compose up airflow-init → up -d |
| scripts/teste_api.py (vitória do dia 1) | Não executado | Fase 1 — próximo passo imediato, sem Docker |
| Extração Last.fm → raw (src/extract.py) | Escrita, não executada | Depende da infra (Fase 3); prova na Fase 4, passo 1 |
| Transformação raw → Parquet (src/transform.py) | Escrita, não executada | Fase 4 (nowplaying, dedupe, tipos) |
| Carga → fato_audicoes (src/load.py) | Escrita, não executada | Fase 4, passo 4 (idempotência) |
| Backfill histórico completo | Não iniciado | Fase 4, passo 2 — COUNT(*) ≈ @attr.total da API |
| DAG pipeline_audicoes verde ponta a ponta + falha provocada | Não iniciada | Fase 4 |
| Consultas analíticas versionadas em sql/ | Não iniciadas | Fase 2 |
| Spotify (OAuth + 2ª DAG) | Opcional | Fase 4b — decida com o PRD §4.2 e §9 |
| Tasks de qualidade de dados | Não iniciadas | Fase 5 |
| README final, prints, post de portfólio | Não iniciados | Fase 6 (checklist = PRD §8) |

# 4. Mapa de leituras (corrigido)

Mesmos livros e capítulos da versão original — o que muda é a lente com que você lê cada um, agora apontada para o projeto real. Fundamentos de Engenharia de Dados (Reis & Housley) segue como bússola do “porquê”; o documento de stacks e o PRD são o mapa do “como”.

| Livro | Capítulos | Quando ler — com que lente |
| --- | --- | --- |
| Fund. de Engenharia de Dados | Cap. 1–2 — o que é ED + ciclo de vida | Fase 0 (feita) |
|  | Cap. 5 — sistemas de origem | Fase 2 — lente nova: APIs de terceiros como origem (paginação, rate limit, campos instáveis), não OLTP |
|  | Cap. 8 — consultas, modelagem e transformação | Fases 2 e 4 — modelagem do esquema constelação (PRD §5) |
|  | Cap. 6 — armazenamento | Fase 3 — compute × storage |
|  | Cap. 3–4 — arquitetura + escolha de tecnologias | Fase 3; revisar na 6 para justificar decisões no post |
|  | Cap. 7 — ingestão | Fase 4 — ler junto do PRD §11, que já responde as perguntas do capítulo para este projeto |
|  | Cap. 9 — serving | Fases 4 e 6 — carga no warehouse e consultas analíticas |
|  | Cap. 10 — segurança e privacidade | Fase 6 — segredos no .env, nunca commitados (RNF3) |
| Fund. da Qualidade de Dados | Cap. 1 — motivação | Fase 0 (feita) |
|  | Cap. 2 e 4 — métricas + monitoramento e anomalias | Fase 5 — traduzir os 5 pilares para os dados de audições |
|  | Cap. 7 — linhagem ponta a ponta | Fases 5–6 |
|  | Cap. 8 — cultura de dados | Fase 6 |

PARTE II — ROTEIRO POR FASES

Cada fase segue o mesmo formato: uma faixa de status (Situação · Estimativa · Entrega-chave), o contexto, o que estudar ou fazer, e o checkpoint que fecha a fase.

# Fase 0 — O mapa antes do território

| Situação Concluída | Estimativa — | Entrega-chave Modelo mental + diagrama (PRD §3) |
| --- | --- | --- |

Cumprida pelo documento de stacks, pelo PRD e pelos Cap. 1–2. Se quiser revalidar o checkpoint com o projeto certo: explique em um parágrafo qual problema a pipeline de audições resolve (histórico musical espalhado em plataformas → warehouse analítico confiável e agendado); o diagrama de arquitetura é o do PRD §3; e o papel de cada ferramenta em uma frase continua o mesmo — MinIO guarda arquivos, Postgres guarda dados estruturados, Airflow coordena.

# Fase 1 — Python para dados

| Situação Você está aqui — nada executado ainda | Estimativa 2–3 dias | Entrega-chave teste_api.py rodando (vitória do dia 1) |
| --- | --- | --- |

Escrever o ETL já exercitou o que esta fase ensina — requests com parâmetros e paginação (limit, page, from/to), JSON, pandas, Parquet. O que falta é a prova prática, e ela não precisa de Docker: é a “vitória do dia 1” do README, o menor passo que tira o projeto do papel.

## Fazer agora (sem Docker)

- Criar o venv e instalar dependências: python -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt.

- Copiar .env.example para .env e preencher LASTFM_API_KEY e LASTFM_USER (a chave é gratuita — link nos Recursos).

- Rodar python scripts/teste_api.py e ver seus scrobbles no terminal.

## Checkpoint (fecha a fase)

- teste_api.py imprime scrobbles reais da sua conta.

- Repositório no GitHub com requirements.txt e README (RNF6).

- (extract.py fica para a Fase 4 — ele precisa do MinIO no ar.)

# Fase 2 — SQL e PostgreSQL (ajustada)

| Situação Não iniciada | Estimativa 2–3 semanas, em paralelo às Fases 3–4 | Entrega-chave Consultas analíticas versionadas em sql/ |
| --- | --- | --- |

Correção importante: o guia antigo mandava montar um Postgres de origem com uma tabela de “pedidos”. Neste projeto não existe banco de origem — a fonte é a API. O Postgres aparece em dois papéis: warehouse analítico (ouro) e banco de metadados do Airflow. Não gaste tempo simulando OLTP.

## Estudar / praticar

- SQL analítico: JOIN, GROUP BY, agregações, subconsultas, CTEs e funções de janela — é o que as perguntas do projeto pedem (“artista mais ouvido por mês” é um ranking por janela).

- psycopg2/SQLAlchemy: é assim que load.py conversa com o warehouse.

- Modelagem dimensional aplicada: ler sql/analitico/schema.sql linha a linha e saber justificar cada escolha — por que fato_audicoes tem UNIQUE (scrobble_uts, faixa_id) (idempotência, PRD §5); por que dim_tempo existe; o que caracteriza um esquema constelação (duas fatos compartilhando dimensões).

- Leituras: Cap. 5 (com a lente “API como sistema de origem”) e Cap. 8.

## Checkpoint

- Explicar de cabeça o de-para API → warehouse (PRD §5).

- 8 a 10 consultas analíticas sobre as suas audições: artista mais ouvido por mês; top faixas por trimestre; horário de pico por dia da semana; dias com mais scrobbles; “maratonas” (mesma faixa N vezes no dia); evolução mensal do nº de artistas distintos.

- Versionar as consultas em sql/ no repositório — elas são matéria-prima do post da Fase 6.

# Fase 3 — Docker e MinIO

| Situação Não iniciada — o compose já está escrito | Estimativa 1–1,5 semana | Entrega-chave Infra no ar; consoles acessíveis |
| --- | --- | --- |

O docker-compose.yml já está escrito no repositório — esta fase é colocá-lo de pé e entender o que subiu (o schema.sql roda sozinho no primeiro boot do Postgres analítico).

## Fazer

- cp .env.example .env (as chaves da Fase 1 servem); no Linux, echo "AIRFLOW_UID=$(id -u)" >> .env evita erro de permissão nos logs.

- docker compose up airflow-init uma única vez (cria o banco e o usuário admin) e depois docker compose up -d.

- Abrir os consoles: Airflow em :8080 (airflow/airflow) e MinIO em :9001 (minioadmin/minioadmin).

## Entender

- Bucket / object / key; raw vs processed; por que Parquet na camada prata (colunar, tipado, comprimido).

- boto3 apontando para o MinIO = o mesmo código do S3 real; muda só o endpoint.

- Host × container: do seu computador os serviços são localhost:9000 / localhost:5433; de dentro do Airflow são minio:9000 / postgres-analytics:5432. Metade dos “connection refused” deste projeto nasce dessa confusão (ver README).

## Checkpoint

- Os três serviços de pé (docker compose ps) e os dois consoles abrindo.

- Buckets raw e processed visíveis no MinIO — os objetos chegam na Fase 4 (tire o print quando chegarem; vai para o portfólio).

- Explicar em uma frase a separação compute × storage (Cap. 6).

# Fase 4 — Airflow: fechar o núcleo

| Situação Não iniciada — ETL escrito, pronto para plugar | Estimativa ≈ 2 semanas | Entrega-chave DAG verde + backfill + idempotência provada |
| --- | --- | --- |

O código do ETL (extract / transform / load) está escrito, mas nunca rodou de ponta a ponta — esta é a fase em que ele encontra a realidade, e onde os bugs vão aparecer (é normal). O que separa “código escrito” de “projeto concluído” é o que o guia antigo nem mencionava: a DAG verde, o histórico completo carregado e a prova de que reprocessar não duplica — exatamente o que a definição de pronto do PRD (§8) cobra.

## Fazer, nesta ordem

- DAG pipeline_audicoes de ponta a ponta: @daily, catchup=False, janela = dia anterior virando from/to; descartar nowplaying (vem sem date); retries=2, retry_delay=5min.

- Backfill (carga histórica, 1×): extração sem from, paginando até @attr.totalPages com limit=200 e pausas educadas entre páginas (o teto informal é ~5 req/s). Rode como execução manual / script à parte — não misture com a DAG diária.

- Carga incremental: entender por que a janela da execução resolve o “até onde já carreguei” (PRD §11, perguntas 4 e 7).

- Prova de idempotência: rodar a mesma janela duas vezes e comparar SELECT COUNT(*) — o ON CONFLICT DO NOTHING sobre UNIQUE (scrobble_uts, faixa_id) precisa segurar a duplicação.

- Falha provocada: API key inválida ou MinIO derrubado → observar retries, task vermelha e alerta; conferir que nenhum lixo entrou no warehouse.

- Leituras: Cap. 7 junto do PRD §11 (as oito perguntas do capítulo já respondidas para este projeto) e Cap. 9.

## Checkpoint (fecha o núcleo do projeto)

- DAG verde de ponta a ponta na UI do Airflow.

- fato_audicoes com o histórico completo: contagem ≈ @attr.total da API (pequenas diferenças por nowplaying/duplicados são esperadas — anote a explicação, isso rende no post).

- Reexecução da mesma janela sem mudança na contagem (idempotência comprovada).

- Print da falha provocada + retry funcionando.

# Fase 4b — Spotify (opcional)

| Situação Opcional — decida antes | Estimativa 1–1,5 semana | Entrega-chave DAG pipeline_spotify verde + cruzamento |
| --- | --- | --- |

Decida antes de investir tempo (PRD §4.2 e §9): registrar o app exige Spotify Premium; audio features, recommendations, related-artists e o campo de popularidade foram descontinuados (nov/2024 e fev/2026); e a API não devolve o histórico completo — só as ~50 reproduções recentes. O histórico é papel do Last.fm. Sem Premium, pule esta fase sem culpa: nenhum critério do núcleo depende dela.

## Se for fazer

- OAuth 2.0 (Authorization Code) com spotipy (SpotifyOAuth): cache + refresh automático do token (RNF4); scopes mínimos user-top-read e user-library-read.

- DAG pipeline_spotify @weekly: /me/top/tracks e /me/top/artists nos 3 time_range + /me/tracks → raw/spotify/ → Parquet → enriquecer dim_artista/dim_faixa (ids, na_biblioteca, biblioteca_added_at) e inserir fato_top_spotify, idempotente por snapshot_date + time_range + posicao.

- Casamento entre fontes por nome (chave de negócio); spotify_*_id e mbid como atributos de apoio — nem sempre vêm preenchidos.

## Checkpoint

- Token renova sozinho, sem novo login a cada execução.

- DAG pipeline_spotify verde.

- Uma consulta cruzando as fontes: top 10 do Spotify vs 10 mais tocadas no Last.fm no mesmo período; % do seu top que está na biblioteca.

# Fase 5 — Qualidade e confiabilidade

| Situação Não iniciada | Estimativa 1,5–2 semanas | Entrega-chave ≥ 3 validações na DAG, falhando barulhento |
| --- | --- | --- |

Ler Fundamentos da Qualidade de Dados Cap. 2 e 4 e traduzir os cinco pilares para estes dados — o guia antigo listava checagens genéricas; estas são as do projeto:

- Volume / frescor: quantas linhas a janela de ontem trouxe? Zero por vários dias seguidos = frescor quebrado (ou você parou de scrobblar, ou a extração quebrou — a validação não sabe qual, mas avisa).

- Completude: nome do artista, nome da faixa e scrobble_uts não podem ser nulos. E atenção ao que não validar: mbid e album vêm vazios com frequência na própria fonte (PRD §4.1) — exigir preenchimento só geraria alarme falso.

- Unicidade: (scrobble_uts, faixa_id) sem duplicatas no Parquet da janela.

- Reconciliação: linhas do Parquet da janela = inseridas + ignoradas pelo ON CONFLICT no warehouse; e total do warehouse vs @attr.total da API.

- Esquema: os campos esperados existem no JSON — defesa contra schema drift (PRD §11, pergunta 7).

Implementar como tasks de validação na DAG (entre transformação e carga, e uma pós-carga), falhando de forma barulhenta — dado ruim para a pipeline em vez de virar lixo no warehouse. (Opcional) experimentar uma ferramenta dedicada, como Great Expectations ou Soda Core, em vez de checagens manuais.

## Checkpoint

- Pelo menos três validações na DAG.

- Demonstração com dado ruim (ex.: um JSON adulterado num raw de teste) → a pipeline para e alerta, e o warehouse fica intacto.

# Fase 6 — Acabamento e portfólio

| Situação Não iniciada | Estimativa ≈ 1 semana | Entrega-chave Checklist do PRD §8 completo + post publicado |
| --- | --- | --- |

Revisar Cap. 3–4 (articular as decisões de arquitetura) e Cap. 10 (segurança: segredos no .env, nunca commitados — RNF3). Cap. 7–8 do livro de qualidade fecham a leitura, se quiser.

## Checklist final = definição de pronto do PRD (§8)

- DAG pipeline_audicoes verde de ponta a ponta; histórico do Last.fm carregado.

- (Se fez a 4b) DAG pipeline_spotify verde; dimensões enriquecidas; fato_top_spotify populado.

- Consultas analíticas respondendo — as da Fase 2, e o cruzamento Last.fm × Spotify se aplicável.

- Falha provocada → retry + alerta; nada de lixo no warehouse.

- Repositório com README, diagrama, o PRD, docker-compose.yml e o código das DAGs.

- Post de portfólio: problema → solução → decisões → aprendizados.

## O que valorizar no post

Decisões que valem ouro neste projeto: por que o Last.fm é a espinha (e não o Spotify); por que arquitetura medalhão; como você garantiu idempotência; e o que as mudanças da API do Spotify em 2024/2026 ensinam sobre depender de fontes de terceiros.

Extra opcional (fora do escopo do PRD): um dashboard simples apontado para o warehouse — ex.: Metabase no compose ou um notebook — ou deixe registrado em “próximos passos”. Primeiro o dado correto, depois a visualização.

PARTE III — PLANEJAMENTO E REFERÊNCIAS

# 5. Ritmo sugerido — do ponto atual à conclusão

| Fase | Foco | Situação | Estimativa restante |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Modelo mental (stacks, PRD, Cap. 1–2) | Concluída | — |
| 1 | Primeira execução real (teste_api.py) | Você está aqui | 2–3 dias |
| 2 | SQL analítico + modelagem (consultas sobre audições) | Não iniciada | 2–3 semanas, em paralelo |
| 3 | Subir a infra (Docker + MinIO + Airflow) | Não iniciada | 1–1,5 semana |
| 4 | Núcleo: DAG verde, backfill, idempotência | Não iniciada | ≈ 2 semanas |
| 4b | Spotify (opcional) | Opcional | 1–1,5 semana |
| 5 | Qualidade de dados | Não iniciada | 1,5–2 semanas |
| 6 | Portfólio | Não iniciada | ≈ 1 semana |

Somando as fases sequenciais (1 → 3 → 4 → 5 → 6), em meio período (8–10 h/semana): ≈ 6 a 7 semanas para o núcleo, com a Fase 2 correndo em paralelo; some 1 a 1,5 semana se incluir o Spotify. Ainda é metade das 12–14 semanas do plano original — o PRD, o esqueleto do repositório e o ETL escritos já pagaram esse adiantamento. E a regra de ouro continua: nunca mais de uma semana só lendo, sem código rodando.

# 6. Armadilhas comuns — as deste projeto

- Validar o que a fonte não garante: mbid e album vazios são normais no Last.fm; não são “dado ruim”.

- Esquecer o filtro de nowplaying: a faixa “tocando agora” vem sem date e quebra (ou suja) a transformação.

- Confundir endereços host × container (localhost:9000 vs minio:9000): a causa nº 1 de “connection refused” aqui.

- Planejar análises sobre endpoints mortos do Spotify (audio features, recommendations, popularidade) — cheque o changelog antes de qualquer ideia nova.

- Adiar o backfill: rode-o cedo; é nele que aparecem as surpresas de paginação e volume.

- Rodar a DAG uma vez e dar por pronto: idempotência só está provada depois da segunda execução na mesma janela.

- Deixar a documentação para o fim (mantida do guia original — continua verdade: prints e README enquanto faz).

# 7. Recursos por tópico (atualizados)

- Last.fm API: doc do user.getRecentTracks (last.fm/api/show/user.getRecentTracks) e criação de API key (last.fm/api/account/create).

- Spotify: docs da Web API + changelogs de nov/2024 e fev/2026 (developer.spotify.com) e a lib spotipy (spotipy.readthedocs.io).

- Airflow: tutorial oficial + guias gratuitos da Astronomer; a referência canônica do compose é o docker-compose oficial da versão usada (2.10.5, ver README).

- MinIO / S3: quickstart do MinIO e documentação do boto3.

- Parquet: documentação do PyArrow / Apache Arrow.

- SQL: tutorial oficial do PostgreSQL, SQLBolt, PostgreSQL Exercises (pgexercises), Mode SQL Tutorial.

- Python para dados: documentação oficial do Python, “Automate the Boring Stuff”, documentação do pandas.

- Modelagem dimensional: artigos do Kimball Group + Cap. 8 do livro do Reis.

Bons estudos — desta vez com o mapa apontando para o destino certo: a DAG pipeline_audicoes verde, o seu histórico musical inteiro no warehouse e um post contando como você chegou lá.